Перечень

запланированных мероприятий на 2019 год для включения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети городского поселения «Город Завитинск» 2017-2019годы»

на 20.09.2019г.

| № п/п | Наименование мероприятий, наименование автомобильных дорог | Затраты, всего, тыс.руб | Областное софинансирование, тыс.руб | Местное софинансирование тыс.руб | Период реализации | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети городского поселения «Город Завитинск», укладка асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, восстановление водоотводов(укладка водопропускных труб), ремонт песчано-гравийных дорог, монтаж искусственного освещения. | 60 429,00 | 57 407,55 | 3 021,45 | 2019г. |  |
| 1.1. | Восстановление водоотводов (кюветов) вдоль автодорог, укладка водопропускных труб, ремонт песчано-гравийных автодорог городского поселения «Город Завитинск» | 15 000,00 | 14 250,00 | 750,00 | 2019 г. | Восстановление водоотводов- 16315м; Ремонт песчано-гравийного покрытия автодорог- 4560м; Укладка водопропускных труб-513м. |
| в том числе: |
| ул.Чупрасова |
| 1.1.1. 1.1.2. | от ул.Партизанской до ул.Загородной две стороны от ул.Комсомльская до ул.Завитинская |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяженность 500м; Укладка водопропускных труб 2 шт.(Ду500мм, L-10м) |
|  |  |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяженность 500м (две стороны); Укладка водопропускных труб 2шт. (Ду500мм, L-12,5м) |
| ул.Завитинская |
| 1.1.3. | от ул.Осовиахимовская до ул.Чупрасова |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяженность 400м (две стороны); |
| 1.1.4. | от ул.Чупрасова до ул.Мухинская |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяженность 1225м (нечетная сторона) Укладка водопропускной трубы Ду600мм, L-12,5м. |
| ул.Комсомольская |
| 1.1.5. | от ул.Осовиахимовская до ул.Мухинская |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяжённость 2890м (две стороны); Укладка водопропускных труб 13шт (Ду500,L-10м) |
| ул.Партизанская |
| 1.1.6. | от ул.Мухинская до ул.Осовиахимовская |  |  |  |  | Восстановление водоотводов протяжённость 3000м (две стороны); Укладка водопропускных труб 5шт (Ду500,L-10м) Ремонт пг дорожного полотна 1600м. |
| ул.Бульварная |
| 1.1.7. | от ул.Красноармейская до ул.Партизанская |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 800м (две стороны); укладка водопропускных труб 3шт (Ду500мм, L-12м) |
| ул.Октябрьская |
| 1.1.8. | от ул.Кирпичной до автодороги «Объезд г.Завитинск» две стороны |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 500м; Укладка водопропускных труб 3шт (Ду500мм,L-12,5м); Ремонт пг дорожного полотна 250м. |
| ул.Красноармейская |
| 1.1.9. | от ул.Кирова до ул.Станционная |  |  |  |  | Ремонт пг дорожного полотна 150м укладка водопропускных труб 2шт (Ду500мм, L-12,5м) |
| ул.Чапаева |
| 1.1.10. | от ул.Куйбышева до стадиона «Факел» |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 200м (две стороны); укладка водопропускных труб 3шт (Ду500мм,L-10м) Ремонт пг дорожного полотна 100м. |
| ул.Степная |
| 1.1.11. | от автодороги «объезд г.Завитинск» до р. «Восточный» |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 700м; (одна сторона) |
| ул.Серова |
| 1.1.12. | от ул.Пионерской до ул.Линейной |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 1000м (две стороны); Укладка водопропускных труб 2 шт (Ду500,L-12,5м) |
|  | от ул.Дзержинского до ул.Линейной |  |  |  |  | Ремонт пг дорожного полотна 210м |
| ул.Лазо |
| 1.1.13. | от ул.Линейной до ул.Ульяновской |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 1400м (две стороны); укладка водопропускных труб 4 шт (Ду500,L-10м); Ремонт пг дорожного полотна 700м. |
| ул.Панкова |
| 1.1.14. | от ул.Пионерской до ул.Ульяновской |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 500м; (две стороны, отвод воды к р.Восточный); Ремонт пг дорожного полотна 200м. |
| ул.Первомайская |
| 1.1.15. | от ул.Линейной до ул.Пионерской |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 900м (две стороны); ремонт пг дорожного полотна 450 м; Укладка водопропускных труб 2 шт (Ду500мм, L-10м) |
| ул.М.Горького |
| 1.1.16. | от ул.Линейная до «р.Восточный» |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 1800м (две стороны, отвод воды к р.Восточный); Укладка водопропускных труб 6шт (Ду500, L-10м); Ремонт пг дорожного полотна 900м. |
| ул.Курсаковская |
| 1.1.17. | от ул.Степная до ул.Мичурина |  |  |  |  | Восстановление водоотводов 500м (две стороны); укладка водопропускных труб 2шт (Ду500мм, L-10м); Ремонт пг дорожного полотна 250м. |
| 2. | Ремонт участков автодорог в г. Завитинске (укладка асфальтобетонного покрытия) | 37 447,00 | 35 574,65 | 1 872,35 | 2019г. | Устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах-1380м |
| В том числе: |
| ул.Куйбышева |
| 2.1. | от ул.Мухинская до ул.Куйбышева,40) | 12 000,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 800м (5600м2 ) два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановление водоотводов с укладкой 15 водопропускных труб Ду500мм,L от 10м до 12,5, жб лотков. |
| ул.Комсомольская |
| 2.2. | от ул.Осовиахимовская до мкд №142 ул.Комсомольская) | 16 484,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 1180м (8260м2), восстановление водоотводов с укладкой 5 водопропускных труб Ду500мм, L от 10м до 12,5м, жб лотков. |
| ул.Южная |
| 2.3. | ул.Южная (в районе МБОУ СОШ №3 | 2 023,00 |  |  |  | Протяженность 170м (1190м2) |
| ул.Красноармейская |
| 2.4. | от ул.Осовиахимовская до ул.Южная | 2 500,00 |  |  | 2019г. | Протяжённость 220м (1540м2) два слоя асфальтобетонного покрытия |
| ул.Осовиахимовская |
| 2.5. | от ул.Красноармейская до ул.К.Маркса | 4 400,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 210м (1470м2) с устройством автомобильной парковки протяженность: - нечетная сторона 100х5м (500м2); - четная сторона 50х10м (500м2) |
| 3. | Устройство тротуаров в г. Завитинске, всего: | 6 179,00 | 5 870,05 | 308,95 | 2019 г. | Устройство тротуаров- 2250м |
| В том числе: |
| ул.Кооперативная |
| 3.1. | От автостанции г.Завитинска до ул.К.Маркса | 2 379,00 |  |  | 2019г. | Протяженность-125м тротуарные плиты |
| 3.2. | От К.Маркса до выезда с г.Завитинска |  |  |  | 2019г. | Протяженность-780м (1170м2) асфальтобетонного покрытия |
| ул.Красноармейская |
| 3.3. | от ул.Мухинской до ул.Курсаковской | 1 300,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 225х1,6м(360м2) |
| 3.4 | от ул.Курсаковской до пер.Почтовый |  |  |  |  | Протяженность 30х1,5м(45м2) |
| 3.5 | от ул.Кооперативной до ул.Октябрьской |  |  |  |  | Протяженность 210*1,6 (336м2) |
| ул.Октябрьская |
| 3.6. | от ул.Комсомльская до ул.Завитинской | 900,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 390х1,5м (585м2) |
| ул.Куйбышева |
| 3.7. | от ул.Куйбышева,11 до ул.Куйбышева,15 | 40,0 |  |  | 2019 | Протяженность 70х1,6м (112м2) выполнение отсевом с толщеной слоя 12см |
| ул.Дзержинского |
| 3.8. | от областной автодороги до ул.Волочаевской | 1 600,00 |  |  | 2019г. | Протяженность 700х1,5м (1050м2) |
| 4. | Устройство (монтаж) уличного освещения в г. Завитинске, всего: | 1 800,00 | 1 796,45 | 94,55 | 2019г. | Протяженность освещения 1650м (37 светильников) |
| ул.Чупрасова |
| 4.1. | от ул.К.Маркса до ул.Загородной) | 700,00 |  |  | 2019 г. | Протяженность освещения: 600м,10 светильников |
| ул.Красноармейская |
| 4.2. | от Мухинской до ул.Курсаковская | 200,0 |  |  | 2019 г. | Протяженность освещения 210м, 5 светильников |
| 4.3. | от ул.Осовиахимовская до ул.Южная по ул.Южная от ул.Красноармейская до ул.Куйбышева | 700,0 |  |  |  | Протяженность освещения 500м, 14 светильников |
| ул.Чапаева |
| 4.4. | от ул.Куйбышева до детской поликлиники | 200,00 |  |  | 2019 г. | Протяженность освещения 150м, 3 светильника |
| Всего | Восстановление водоотводов- 18675м. Укладка водопропускных труб-518м. Ремонт песчано-гравийного покрытия автодорог- 4560м. Устройство асфальтобетонного покрытия на автодорогах-2560м. Устройство тротуаров- 2460м. Монтаж искусственного освещения- 1850м (42 светильников) |