Информация об инвестиционном проекте

| Наименование проекта | Строительство полигона для утилизации (захоронения) ТБО |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Коммунальное хозяйство |
| Инициатор проекта / ответственный за реализацию проекта | Администрация Завитинского района/ отдел архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства, отдел коммунального хозяйства |
| Суть проекта | Федеральным законом № 131-ФЗ к полномочиям муниципального района относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Для осуществления полномочий, определенных законодательством необходимо строительство на территории Завитинского района полигона для утилизации (захоронения) ТБО. На 1 этапе (2011 год) необходимо выполнение проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО; 2 этап (2012-2014гг.) – непосредственно строительство объекта, в том числе: траншеи для захоронения ТБО, ограждение территории, административное здание, пропускной пункт, инженерное обеспечение (электроснабжение, отопление, водоснабжение и водоотведение), подъездная дорога 250 м.п. и др. Участок под планируемый полигон расположен на границе городского поселения «Город Завитинск» и Преображеновского сельсовета в 250 м. западнее автодороги Завитинск-Райчихинск, за Поярковским железнодорожным переездом. |
| Обоснование необходимости реализации проекта | На территории Завитинского района вопросы в области обращения с отходами производства и потребления стоят особенно остро, так как существующая система санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления не соответствует требованиям существующего законодательства в области охраны окружающей среды. Основными причинами сложившейся ситуации в области обращения с отходами на территории района являются: - отсутствие централизованного полигона для утилизации (захоронения) ТБО; - отсутствие лицензии на использование существующей свалки, расположенной на территории городского поселения «Город Завитинск», находящейся в собственности района. В целях организации работ в области обращения с отходами, мероприятий по утилизации и захоронению ТБО администрацией района проведена работа: оформлен предварительный отвод земельного участка под строительство полигона для захоронения ТБО, в 2007-2008 годах выполнены инженерные изыскания на данном земельном участке (расходы районного бюджета на выполнение данных мероприятий в ценах 2008 г. составили 208тыс. рублей), выполнено межевание земельного участка, рассматривается вопрос о выделении денежных средств на выполнение проектно-сметной документации. Технические параметры планируемого объекта: - площадь участка – 6 га; - класс опасности утилизируемых отходов – 3-4; - тип полигона – траншейный; - участок под полигон расположен в 4 км. от границы застройки г. Завитинска; - подъезд к полигону (автодорога) – 250 м. Отсутствие лицензированного объекта для утилизации (захоронения) ТБО не позволяет муниципальному району в полной мере осуществлять полномочия, возложенные законодательством. Надзорными органами в сфере охраны окружающей среды периодически выставляются претензии о ненадлежащем исполнении полномочий, что влечет за собой штрафные санкции. В целях улучшения экологической обстановки на территории района, надлежащего исполнения полномочий муниципального района в части организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов необходимо строительство полигона утилизации (захоронения) ТБО с расчетным сроком эксплуатации не менее 20 лет, вместимостью 500 тыс. кубометров (наполняемостью (мощностью) более 20 тыс.м3/год). Создание нового производства влечет за собой создание 7-ми новых рабочих мест. |
| Мощность по проекту | Вместимость – 500 тыс. м3; мощность – более 20 тыс.м3/год |
| Ожидаемый результат | Возможность исполнения полномочий муниципального района по организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в полном объеме, улучшение экологической обстановки на территории района, создание нового производства, новых рабочих мест, экономия бюджетных средств в части оплаты штрафных санкций, привлечение инвестиций. |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2014 | Более 20 лет |
| Число рабочих мест / в том числе новых | 20/20 | 7/7 |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 28500 |  |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс.руб. | Фед.бюджет | Обл.бюджет | Местн.бюджет | Фед.бюджет | Обл.бюджет | Местн.бюджет |
|  | 641 | 3634* |  |  | 124** | 83** |
| Финансирование проекта, тыс.руб., в том числе | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятий | Кредит | Иные источники |
|  | 95000,0 | 66500,0 | 25650 | 2850,0 |  |  |  |
| 2011 | 3000,0 | 2100,0 | 810,0 | 90,0 |  |  |  |
| 2012 | 30000,0 | 21000,0 | 8100,0 | 900,0 |  |  |  |
| 2013 | 32000,0 | 22400,0 | 8640,0 | 960,0 |  |  |  |
| 2014 | 30000,0 | 21000,0 | 8100,0 | 900,0 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: * консолидированный бюджет

** годовое поступление налогов