Информация об инвестиционном проекте

| Наименование проекта | Реконструкция сетей водоснабжения с обезжелезиванием на территории городского поселения «Город Завитинск» |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Коммунальное хозяйство |
| Инициатор проекта/ответственный за реализацию проекта | Администрация городского поселения «Город Завитинск»/ отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации городского поселения «Город Завитинск» |
| Суть проекта | Улучшение качества питьевой воды за счет подключения городских объектов к станции второго подъема, расположенной на территории района «Южный» с условием ее реконструкции, реконструкция ветхих водопроводных сетей, закольцовка городских сетей с водопроводом ж/д микрорайона. 1 этап: 2011 год - обследование состояния систем водопровода, выполнение проектно-изыскательских работ; 2 этап: 2012 год – реконструкция станции второго подъема, электролизной, баков запаса воды, ремонт водозаборных скважин; 3 этап: 2013 -2014 годы - прокладка магистрального водопровода, закольцовка с сетями ж/д района, капитальный ремонт квартальных и дворовых водопроводных сетей района «Южный»; 4 этап: 2015-16 годы - капитальный ремонт квартальных и дворовых водопроводных сетей Центрального и Восточного районов города. |
| Обоснование необходимости реализации проекта | В городском поселении «Город Завитинск» сложилась крайне сложная ситуация с водоснабжением потребителей питьевой водой: качество воды не соответствует нормам из-за коррозии металлических трубопроводов водоснабжения и природного повышенного уровня содержания в воде железа. В связи с длительным сроком эксплуатации водопроводных сетей, находящихся в Муниципальной собственности городского поселения «Город Завитинск», без проведения капитального ремонта и износа сетей до 80% возникла необходимость в проведении реконструкции сетей водоснабжения с обезжелезиванием. Кроме того, реализация проекта позволит исключить аварийные ситуации на водопроводных сетях за счет ввода в эксплуатацию нового магистрального водопровода протяженностью 16,5 км (из них 7 км – в одну нитку, 4,728км – в две нитки), уменьшить расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства, так как не будет необходимости постоянно ремонтировать водопровод, устраняя порывы и утечки воды. Реконструкция и увеличение мощности станции второго подъема позволит создать 30 дополнительных рабочих мест. Появится возможность для подключения объектов перспективного строительства к центральному водопроводу. |
| Мощность по проекту | Протяженность водопроводных сетей - 3792 м |
| Ожидаемый результат | Конечный результат – обеспечение жителей города Завитинска чистой водой, соответствующей санитарным нормам, улучшение здоровья населения. Снятие напряженной обстановки в связи с некачественным оказанием ЖКУ |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2016 гг. | С 2017 г. |
| Число рабочих мест/в том числе новых | 30 чел. | - |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 41310 | - |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет, местный бюджет * | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
|  | 929 | 5267 | 6196 | - | - | - |
| Финансирование проекта, тыс. руб., в том числе: | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Кредит | Иные источники |
| 2011 | 4074 | 2852 | 1100 | 122 |  |  |  |
| 2012 | 16230 | 11361 | 4382 | 487 |  |  |  |
| 2013 | 28800 | 20160 | 7776 | 864 |  |  |  |
| 2014 | 28800 | 20160 | 7776 | 864 |  |  |  |
| 2015 | 29900 | 20930 | 8073 | 897 |  |  |  |
| 2016 | 29900 | 20930 | 8073 | 897 |  |  |  |
| Всего: | 137704 | 96393 | 37180 | 4131 |  |  |  |

* - консолидированный бюджет

Информация

о проектах для  включения  в  Программу социально-экономического развития Амурской области

в 2011-2015 годах и на период  до 2025 год

| Наименование проекта | Модернизация сетей водоотведения на территории городского поселения «Город Завитинск» |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Коммунальное хозяйство |
| Инициатор проекта/ответственный за реализацию проекта | Администрация городского поселения «Город Завитинск» / отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации городского поселения «Город Завитинск» |
| Суть проекта | 1 этап: 2011 год - обследование состояния канализационной системы, выполнение проектно-изыскательских работ; 2 этап: 2012 год – капитальный ремонт здания канализационно-насосной станции и капитальный ремонт 16-ти канализационных колодцев по ул. Октябрьская до выпуска на грунт района Центральный 3 этап: 2013 год – установка в здании очистных сооружений газодутьевого оборудования, капитальный ремонт 30-ти канализационных колодцев, приобретение оборудования для очистных сооружений района «Южный» Конечный результат – обеспечение абонентов (потребителей) услугами водоотведения соответствующего качества и обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем канализации. |
| Обоснование необходимости реализации проекта | В городском поселении «Город Завитинск» напряжённая ситуация с водообеспечением населения вызвана недостаточным развитием систем водопроводно – канализационного хозяйства, старением его основных производственных фондов, отсутствием средств на модернизацию систем водоотведения. В связи с длительным сроком эксплуатации канализационных сетей, находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Завитинск», без проведения капитального ремонта и износа сетей до 65 % возникла необходимость в проведении модернизации сетей водоотведения. Реализация данного проекта 2011 – 2013 гг. позволит сократить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварий и повысить надёжность и качество оказываемых услуг по водоотведению, что является основной проблемой при эксплуатации водопроводно–канализационных сетей. |
| Мощность по проекту | Протяженность канализационных сетей - 2016 м |
| Ожидаемый результат | Конечный результат – обеспечение абонентов (потребителей) услугами водоотведения соответствующего качества и обеспечение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем канализации. |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2013 гг. | 2014 г. |
| Число рабочих мест/в том числе новых | 12 чел. | 6 чел. |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 879 | - |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс. руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет, местный бюджет * | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
|  | 20 | 112 | 132 | 106 | 71 | 177 |
| Финансирование проекта, тыс. руб., в том числе: | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Кредит | Иные источники |
| 2011 | 1150 | 805 | 310 | 35 |  |  |  |
| 2012 | 719 | 503 | 194 | 22 |  |  |  |
| 2013 | 1062 | 743 | 287 | 32 |  |  |  |
| Всего: | 2931 | 2051 | 791 | 89 |  |  |  |

* - консолидированный бюджет