ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в зимний период 2019-2020 годов

Коммунальный комплекс Завитинского района является важной составляющей жизнеобеспечения населения, учреждений социальной сферы и прочих объектов жизнеобеспечения. На подготовку к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов  планируется направить почти 60 млн. рублей.

Сводная таблица затрат на подготовку к отопительному периоду 2019-2020

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий, учреждений |
| 1. | Мероприятия в рамках программы «Модернизация коммунального комплекса» | 6398,00 | 1080,52 | - |
| 2. | Текущий ремонт в рамках средств заложенных в тарифе | - | - | 6444,10 |
| 3. | Мероприятия в рамках концессионных соглашений и инвестиционных программ | - | - | 35926,02 |
| 4. | Мероприятия по подготовке бюджетных учреждений района | - | 2839,42 | 1394,00 |
| 5. | Мероприятия в рамках программы «Развитие образования Завитинского района» | 5003,70 | 555,97 | - |
|  | ВСЕГО: 59641,73 |

На территории Завитинского района работают 6 теплоснабжающих организаций, 5 организаций, занимающиеся централизованным водоснабжением и водоотведением, а так же 3 организации осуществляющие обслуживание и содержание общего имущества многоквартирных жилых домов.

В рамках подготовки к отопительному периоду в мае 2019 года в администрации Завитинского района состоялось заседание Административного совета, на котором был рассмотрен вопрос об итогах работы  жилищно-коммунального хозяйства Завитинского района в осенне-зимний период 2018-2019 годов и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 годов. По итогам заседания главой Завитинского района утверждено постановление   «Об итогах работы  жилищно-коммунального хозяйства Завитинского района в осенне-зимний период 2018-2019г. и задачах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020г.», в котором были определены задачи и мероприятия для подготовки ЖКХ района к отопительному периоду.

Также распоряжениями главы района утверждена программа проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, создана комиссия по оценке готовности и приемке объектов социальной сферы, котельных и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности района к отопительному периоду.

Утвержден состав и регулярно проводятся заседания оперативного штаба Завитинского района, в которых принимают участие ответственные за вопросы жилищно-коммунальной сферы представители районной администрации и администрации городского поселения, руководители ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний, а также представители прокуратуры. На заседаниях штаба контролируется график исполнения сводного плана по подготовке объектов к отопительному периоду,  обсуждаются вопросы и проблемы, возникающие в процессе подготовки, а так же доводится информация по созданию нормативного запаса топлива.

Управляющими компаниями ООО «УК Домовой» и ООО «Завитинская Управляющая Компания» и МБУ «Управление ЖКХ и благоустройство» проводятся работы по  подготовке жилищного фонда  к отопительному периоду согласно графиков работ, согласованным с собственниками многоквартирных домов. На 08.08.2019 процент готовности жилого фонда составляет 69 %

Благодаря выделению субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в рамках программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе в 2019 году по городскому поселению «Город Завитинск» будет произведена замена подземного участка водопровода по ул.Октябрьская на сумму 2466,29 тыс. руб. срок исполнения по контракту до 01.11.2019;

Сумма выделенной областной субсидии для объектов района составляет 4098,0 тыс. рублей, на

софинансирование из местного бюджета в программе предусмотрено 914,23  тыс. рублей.

На сегодняшний день в рамках данной субсидии приобретены 5 котлов марки КВр-0,7 для котельных  с.  Иннокентьевка, Верхнеильиновка, котельной № 8 (школа № 5) и один котел марки КВр -1,16 для котельной № 4 (ГБУЗ «Завитинская больница»), а так же заключен контракт  на замену тепло-водопровода к жилым домам в с. Верхнеильиновка сумма контракта составляет 1738,3 тыс. рублей.

По двум подпрограммам муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса …» выполнены следующие мероприятия:

-  в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Завитинском районе» администрацией района закуплены энергосберегающие светильники в количестве 998 штук для бюджетных учреждений района на сумму 381,30 тыс. рублей, данные средства выделены их бюджета Завитинского района. Основная часть светильников установлена в школах и детских садах района.

Справочно: За 2018 год экономия средств бюджета района по использованию топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями района в рамках соблюдения лимита утвержденного главой Завитинского района составила: 352, 07 тыс. рублей по тепловой энергии и 176,2 тыс. рублей по электроэнергии.

-       в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» по внедрению на территории Амурской области реформы по переходу на новую систему сбора и вывоза ТКО, в связи с выделением субсидии из областного бюджета финансовых средств на реализацию мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в сельских поселениях Завитинского района,  в целях повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и повышение уровня благоустройства населенных пунктов выполнены работы по устройству 66 контейнерных площадок для сбора ТКО в Албазинском, Иннокентьевском, Успеновском, Преображеновском, Белояровском, Куприяновском сельских поселениях. Сумма выделенной субсидии составляет 1792,73 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района составило 179,47 тыс. рублей. Кроме того, по соглашению о передаче полномочий подписанного с администрацией города Завитинска выделены финансовые средства из бюджета района в размере 80,0 тыс. рублей на приобретение 100  контейнеров для сбора ТКО (остальная сумма  в размере 720,0 тыс. рублей выделена из областного бюджета администрации города Завитинска на приобретение контейнеров). До 01 сентября 2019 контейнеры будут установлены на площадках для сбора ТКО в сельских поселениях.

В рамках текущего ремонта при подготовке котельных к работе в ОЗП 2019-2020г. запланированы  следующие мероприятия на общую сумму 6444,10 тыс. руб.

- гидравлические испытания котельной и тепломагистралей, промывка

сетей,

- ревизия и ремонт эл.щитов и автоматики,

- ревизия и ремонт эл.двигателей и тягодутьевого оборудования,

- ревизия и ремонт насосного оборудования,

- ревизия и замена запорной арматуры,

- чистка котлов, газоходов,

- косметический ремонт котельной и бытовых помещений,

- утепление участков теплотрасс.

Для подготовки бюджетных учреждений к работе в предстоящий отопительный период составлен план работ, согласно которому на ремонтные работы запланировано 4233,42 тыс.руб.  из которых 1394,0 тыс. руб.  это внебюджетные источники. В рамках выделения денежных средств из областного бюджета по программе «Развитие образования Завитинского района» заключен контракт на установку пластиковых окон в здании МБУСОШ№1 в количестве 178 шт. Так же во всех образовательных учреждениях района запланирована промывка инженерных сетей теплоснабжения.

Согласно утвержденного министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области  топливного баланса потребность в топливе на отопительный период  2019-2020 для нужд котельных Завитинского района составляет 51,8 тыс. тонн, в том числе нормативный запас на 01.10.2019 должен составить 18,4 тыс. тонн.  На 08.08.2019 запас топлива составляет 20% от нормативного, график поставок топлива соблюдается.

В администрации Завитинского района по состоянию на 01.09.2019 кредиторская задолженность за услуги ЖКХ отсутствует. Общий процент готовности ЖКХ Завитинского района к работе в отопительный период 2019-2020 на 08.08.2019 составляет 66%.

Не смотря на всю работу, проводимую в рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса Завитинского района к работе в отопительный период имеется и ряд проблемных вопросов, о которых нельзя не сказать, а именно:

-  низкий процент выполнения плана по подготовке многоквартирных жилых домов управляющей компанией ООО «УК Домовой», до сих пор не произведена опрессовка внутридомовых систем отопления;

-   здание котельной № 8, в связи нарушениями, допущенными в ходе строительства, требует усиления несущих стен, а в дальнейшем необходимо новое здание;

-    снабжение населения углем, на сегодняшний день на территории района отсутствует профильное предприятие, услугу будет предоставлять ООО «Теплосервис», а так же населению придется обращаться к частным поставщикам, что не всех устроит т.к. не выдаются квитанции.

Заместитель главы администрации Завитинского района

по муниципальному хозяйству                                                                  П.В.Ломако